Утверждён

решением заседания Совета

при Президенте Российской Федерации

по развитию информационного общества в РФ

от 13 февраля 2010 года № Пр-357

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2011 ГОДА

(И З В Л Е Ч Е Н И Я)

| №/№ п/п | Наименование мероприятия | Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей) |  | Целевой индикатор | Показатели (нарастающим итогом) |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год* | 2011 год (справочно)** |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
|  | 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, а также подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений среднего образования | Всего – 1 109,9, из них: из бюджетов субъектов РФ – 1 109,9 | Всего – 1 394,8, из них: из бюджетов субъектов РФ – 1 394,8 | среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в среднем по одному субъекту Российской Федерации, человек: |  |  |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  | в общеобразовательных учреждениях | 20 | 18 | 17 |  |
|  |  |  |  | в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования | 20 | 17 | 15 |  |
|  | Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети интернет | Всего – 1 380,2, из них: из бюджетов субъектов РФ – 1 380,2 | Всего – 1 418,8, из них: из бюджетов субъектов РФ – 1 418,8 | доля учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |  |  |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  | общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 74,6 | 84,7 | 90,7 |  |
|  |  |  |  | доля учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет, в среднем по субъекту Российской Федерации, процентов: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательных учреждений | 58,4 | 63,8 | 68,8 |  |
|  |  |  |  | учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 58 | 66,6 | 71,1 |  |
|  | Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения | Всего –20,0, из них: из федерального бюджета – 20,0 | Всего –20,0, из них: из федерального бюджета – 20,0 | доля общеобразовательных учреждений, использующих разработанный пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся персональных компьютеров, в среднем по субъекту Российской Федерации, процентов | 13 | 25 | 35 | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Создание информационно-технологической инфраструктуры межшкольных методических центров поддержки применения информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях в соответствии с единым стандартом с объединением их в единую сеть | - | Всего – 631,0, из них: из федерального бюджета – 631,0 | количество субъектов Российской Федерации, на территории которых функционирует как минимум один региональный консультационный центр поддержки применения информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях, обеспеченный необходимой ИТ-инфраструктурой, штук | 15 | 15 | 83 | Минобрнауки России |
|  | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений среднего образования | Всего – 151,8, из них: из бюджетов субъектов РФ – 151,8 | Всего – 147,0, из них: из бюджетов субъектов РФ – 147,0 | доля учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью, в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |  |  |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  | общеобразовательных учреждений | 46,2 | 53,8 | 61,5 |  |
|  |  |  |  | учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 51,5 | 63,6 | 66 |  |
|  | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования |  |  | доля учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |  |  |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  | Всего –162,6, из них: из бюджетов субъектов РФ – 162,6 | Всего –166,3 , из них: из бюджетов субъектов РФ – 166,3 | общеобразовательных учреждений | 78,6 | 83,3 | 88,1 |  |
|  |  | Всего – 78,7, из них: из бюджетов субъектов РФ – 78,7 | Всего – 82,9, из них: из бюджетов субъектов РФ – 82,9 | учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 69,5 | 75,7 | 79,5 |  |
|  | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети интернет |  |  | доля учреждений, имеющих веб-сайты в сети интернет в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |  |  |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  | Всего – 49,6, из них: из бюджетов субъектов РФ – 49,6 | Всего – 42,6 , из них: из бюджетов субъектов РФ – 42,6 | общеобразовательных учреждений | 57,3 | 69,6 | 72,4 |  |
|  |  | Всего – 12,2, из них: из бюджетов субъектов РФ – 12,2 | Всего – 12,4, из них: из бюджетов субъектов РФ – 12,4 | учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 50,5 | 64,2 | 72,3 |  |
|  | Сопровождение федеральной системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся, для образовательных учреждений на территории Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | Всего – 28,0 , из них: из федерального бюджета – 28,0 | Всего – 28,0 , из них: из федерального бюджета – 28,0 | доля образовательных учреждений, имеющих возможность подключения к системе контент-фильтрации, процентов | 100 | 100 | 100 | Минобрнауки России |
|  | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Всего – 3 337,0, из них: из федерального бюджета – 2 500,0 из бюджетов субъектов РФ – 837,0 | Всего – 3 703,1, из них: из федерального бюджета – 2 500,0 из бюджетов субъектов РФ – 1 203,1 | количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме, тыс. человек | 2 | 7 | 12 | Минобрнауки России, Минкомсвязь России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  |  |  |  | количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети интернет, не менее тыс. человек | 0,4 | 1,4 | 2,4 |  |
|  | Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения для среднего образования, включая культурно-познавательные сервисы, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями | Всего – 650,2, из них: из федерального бюджета – 650,2 | Всего – 2 215,8, из них: из федерального бюджета – 2 215,8 | количество разработанных электронных учебных модулей, тыс. штук | 7,8 | 16 | 43 | Минобрнауки России |
|  | Обеспечение доступа через интернет к разработанным электронным образовательным ресурсам и информационным сервисам поддержки обучения в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | Всего – 50,0, из них: из федерального бюджета – 50,0 | Всего – 50,0, из них: из федерального бюджета – 50,0 | время реакции на запрос пользователя к государственным интернет-порталам в сфере образования с вероятностью 0,99 при десяти одновременно выполняющихся запросах, не более секунд | 4 | 3 | 3 | Минобрнауки России |
|  |  |  |  | доступность государственных интернет-порталов в сфере образования пользователю на временном интервале 168 часов в режиме 24 часа 7 дней в неделю, часов | 166,4 | 166,4 | 166,4 |  |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров общего образования для внедрения и эффективного использования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | Всего –184,0 , из них: из федерального бюджета – 184,0 | - | количество тьюторов, прошедших обучение, тыс. человек | 0 | 1 | 1 | Минобрнауки России |
|  |  |  |  | количество педагогических кадров районных (городских, муниципальных) методических кабинетов, прошедших обучение, тыс. человек | 0 | 2,3 | 2,3 |  |
|  |  |  |  | количество учителей информатики, прошедших обучение, тыс. человек | 0 | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  | количество заместителей директоров общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе, прошедших обучение, тыс. человек | 0 | 17,5 | 17,5 |  |
|  |  |  |  | количество учителей предметников, прошедших обучение, тыс. человек | 0 | 17,5 | 17,5 |  |
|  | Развитие комплекса информационных систем, обеспечивающих проведение процедур оценки качества образования на территории РФ (в т.ч. ЕГЭ) в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | Всего – 75,4, из них: из федерального бюджета – 75,4 | Всего – 300,0, из них: из федерального бюджета – 300,0 | количество лиц-участников процедуры оценки качества общего образования с использованием созданных информационных систем, млн. человек | 1 | 2,05 | 3,15 | Минобрнауки России |
|  |  |  |  | количество ступеней общего образования, на которых реализуются возможности объективной оценки качества образования с использованием созданных информационных систем, штук | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Обеспечение функционирования национальной компьютерной сети науки и высшей школы и обеспечение гарантированного качественного доступа к ее информационным образовательным и научным ресурсам | Всего – 170,0, из них: из федерального бюджета – 130,0 из внебюджетных источников – 40,0 | Всего – 180,0, из них: из федерального бюджета – 140,0 из внебюджетных источников – 40,0 | количество научно-исследовательских и образовательных организаций, имеющих доступ к ресурсам национальной сети науки и высшей школы, штук | 93 | 93 | 93 | Минобрнауки России |
|  | Создание многоуровневой федеральной системы электронного дистанционного обучения в рамках федеральной целевой программы развития образования (2006-2010 годы) | Всего – 42,5 , из них: из федерального бюджета – 42,5 | Всего – 50,0, из них: из федерального бюджета – 50,0 | доля образовательных учреждений, использующих методы дистанционного обучения, процентов | 10 | 20 | 25 | Минобрнауки России |
|  | Создание единой государственной информационной системы обеспечения деятельности Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации | - | Всего – 80,0, из них: из федерального бюджета – 80,0 | доля диссертационных советов, подключенных к системе, процентов | 0 | 0 | 30 | Рособрнадзор, Минобрнауки России |
|  |  |  |  | доля научных работ, обрабатываемых в рамках системы в электронной форме, процентов | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Создание и развитие распределенной системы сбора, хранения, обработки и управления потоками научных и технологических данных для наноиндустрии и системы компонентов информационной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети, включая ГРИД системы в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы» | Всего – 74,5, из них: из федерального бюджета – 60,0 из внебюджетных источников – 14,5 | Всего –175,0, из них: из федерального бюджета – 140,0 из внебюджетных источников – 35,0 | количество научных, инновационно-технологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к различным составляющим информационной инфраструктуры наноиндустрии, штук | 790 | 1117 | 1718 | Минобрнауки России |
|  | Обеспечение доступа к электронным источникам научно-технической информации, необходимой для проведения исследований и разработок в области нанотехнологий в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы» | Всего – 227,8 , из них: из федерального бюджета – 203,0 из внебюджетных источников – 24,8 | - | удельный вес научных, инновационно-технологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к электронным источникам научно-технической информации в общем числе российских организаций, участвующих в исследованиях, разработках и производстве продукции наноиндустрии, процентов | 64 | 87 | 87 | Минобрнауки России |
|  | Создание системы мониторинга, прогнозно-аналитического и информационно-методического обеспечения инфраструктуры наноиндустрии в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии на 2008-2010 годы» | Всего – 18,72, из них: из федерального бюджета – 16,0 из внебюджетных источников – 2,72 | Всего –60,84, из них: из федерального бюджета – 52,0 из внебюджетных источников – 8,84 | количество научных, инновационно-технологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к системе, штук | 790 | 1117 | 1718 | Минобрнауки России |
|  | Построение в Российской Федерации единой информационной сети обеспечения распределенных высокопроизводительных вычислений для научных и образовательных целей | - | Всего – 8 000,0, из них: из федерального бюджета – 8 000,0 | суммарная производительность вычислительных мощностей в составе сети, предоставляемых пользователям, Тфлопс | 0 | 0 | 500 | Минкомсвязь России, Минобрнауки России |
|  | Создание единой системы учета результатов НИОКР, выполняемых за счет бюджетных средств, а также обеспечение регламентированного доступа к ней государственных учреждений и организаций | Всего – 120,0 , из них: из федерального бюджета – 120,0 | Всего – 100,0 , из них: из федерального бюджета – 100,0 | доля результатов НИОКР, выполненных за текущий год по заказу федеральных органов исполнительной власти, доступных в системе, процентов | 0 | 5 | 100 | Минобрнауки России |
|  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки в сфере информационно-коммуникационных технологий | Всего – 20,0 , из них: из федерального бюджета – 20,0 | Всего – 10,0 , из них: из федерального бюджета – 10,0 | доля вузов, осуществляющих профессиональную подготовку в соответствии с разработанными стандартами, процентов | 0 | 0 | 100 | Минобрнауки России |
|  | Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки преподавателей дисциплин в сфере информационно-коммуникационных технологий в высших учебных заведениях | Всего – 205,0, из них: из федерального бюджета – 205,0 | Всего – 230,0, из них: из федерального бюджета – 230,0 | количество преподавателей высших учебных заведений, прошедших дополнительное обучение и повышение квалификации, человек | 0 | 2000 | 4500 | Минобрнауки России |
|  | Расширение практики проведения олимпиад в области информационных технологий в системе общего и высшего образования | Всего – 10,0, из них: из федерального бюджета – 10,0 | Всего – 20,0, из них: из федерального бюджета – 20,0 | увеличение количества школьников, принимающих участие в олимпиадах в сфере информационных технологий и программирования по сравнению с 2008 годом, процентов | 0 | 50 | 100 | Минобрнауки России |